СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

14.02.2020 года                  № 44

О реализации мероприятий в рамках

целевых программ за 2019 год и

запланированных мероприятий в рамках

целевых программ на 2020 год

В соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2006г. (с изменениями) «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию главы администрации С.А.Демченко «О реализации мероприятий в рамках целевых программ за 2019 год и запланированных мероприятий в рамках целевых программ на 2020 год», Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках целевых программ за  2019 год согласно приложению № 1.

- Принять к сведению информацию о запланированных мероприятиях в рамках целевых программ на  2020 год согласно приложению № 2.

- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»                                           В.П.Кулагин

Приложение к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

от 14.02.2020г. № 44

|  |  | Реализация мероприятий в рамках целевых программ за 2019г. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | Процент исполнения на 01.01.2020г. (%) | Причины неисполнения на 01.01.2020 г. |
| 1 | Подпрограмма"Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 3-оз от 15.01.2018г.) | Приобретение и установка новой спортивной площадки по адресу: дер. Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, у дома № 17 | (обл) | 1 028 800,00 | 944 244,00 | 91,8 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур в размере: 89 159,00 руб. |
|  |  |  | (адм) | 56 000,00 | 51 397,00 | 91,8 |  |
| 2 | Подпрограмма" Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 147-оз от 28.12.2018г.) | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 ул.Речная дер.Ропша; Ремонт участка автомобильной дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки; Обустройство трубоперехода в дер.Калливере; Приобретение и установка уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник. | (обл) | 1 301 020,00 | 0,00 | 0,0 | 1) По состоянию на 01.01.2020г. заключен муниципальный контракт на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 в дер.Ропша; на ремонт участка дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки; на обустройство трубоперехода в д.Калливере. В связи с нарушением подрядной организацией срока исполнения заключенного муниципального контракта, оплата работ по контракту в отчетном периоде не производилась. Областные средства Ленинградской области в размере 1 205 551,00 руб. не запрашивались. 2) В связи с отсутствием претендентов для заключения муниципального контракта на выполнение работ, приобретение и установка уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка в отчетном периоде не производилось. Областные средства Ленинградской области в размере 95 469,00 руб. не запрашивались. |
|  |  |  | (адм) | 68 475,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2019-2021 годы» | Ремонт участка автодороги от региональной а/д "Лужицы - 1 Мая" до а/д "Подъезд к трассе МГ км 855,6" | (адм) средства компенсации от ПАО «ГАЗПРОМ» | 4 878 542,40 | 0,00 | 0,0 | По состоянию на 01.01.2020г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В связи с нарушением подрядной организацией срока исполнения заключенного муниципального контракта, оплата работ по контракту в отчетном периоде не производилась. |
| 4 | Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» | Ремонт наружных тепловых сетей дер.Большое Кузёмкино | (обл) | 15 021 000,00 | 14 006 619,36 | 93,3 | По состоянию на 01.01.2020г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В связи с нарушением подрядной организацией срока исполнения заключенного муниципального контракта, окончательный расчет по контракту в отчетном периоде не производился. Областные средства Ленинградской области в размере 1 014 380,64 руб. не запрашивались. |
|  |  |  | (адм) | 1 940 000,00 | 1 556 291,04 | 80,2 |  |
| x | x | ИТОГО: | x | 24 293 837,40 | 16 558 551,40 | 68,2 | x |

Приложение к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

от 14.02.2020г. № 000

|  |  | Запланированные мероприятия в рамках целевых программ на 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Ожидаемый срок заключения соглашения | Ожидаемый срок проведения торгов | Ожидаемый срок заключения МК | Ожидаемый срок заключения МК |
| 1 | Подпрограмма"Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 3-оз от 15.01.2018г.) | Ремонт участка дороги по ул.Лужская в д.Большое Кузёмкино от земельного участка № 22 в юго- западном направлении до границы населенного пункта протяженностью 367м | (обл) | 1 068 380,00 | Март 2020г. | Апрель 2020г. | Май 2020г. | Август-Сентябрь 2020г. |
|  |  |  | (адм) | 56 300,00 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма" Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 147-оз от 28.12.2018г.) | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Береговая от д.15-а до д.1-г в дер.Малое Кузёмкино Кингисеппского района | (обл) | 1 297 600,00 | Март 2020г. | Апрель 2020г. | Май 2020г. | Август-Сентябрь 2020г. |
|  |  |  | (адм) | 68 300,00 |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2020-2021 годы» | Ремонт участка дороги по ул.Лужская в д.Большое Кузёмкино от земельного участка № 15 в юго-западном направлении до границы населенного пункта протяженностью 320м | (обл) | 713 900,00 | Март 2020г. | Апрель 2020г. | Май 2020г. | Август-Сентябрь 2020г. |
|  |  |  | (адм) | 250 000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Приобретение мебели и оборудования | (обл) | 190 000,00 | Март 2020г. | - | Апрель 2020г. | Апрель-Май 2020г. |
|  |  |  | (адм) | 10 000,00 |  |  |  |  |
| x | x | x | x | 3 654 480.00 | x | x | x | x |