****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ**

**ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ВТОРОЙ СОЗЫВ)

**РЕШЕНИЕ**

**20 марта 2014 года № 365**

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях г. Подпорожье, находящихся в аренде ООО "Теплоснаб" на 2014 год

Рассмотрев предложения ООО "Теплоснаб" в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-фз от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет депутатов муниципального образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях г. Подпорожье, находящихся в аренде ООО "Теплоснаб" на 2014 год согласно приложению.

2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройству и тарифам Совета депутатов Подпорожского городского поселения.

 Глава муниципального образования В.В.Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 20 марта 2014 года № 365

**План первоочередных ремонтных работ**

**на тепловых сетях г. Подпорожье**

**на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Предварительная стоимость,тыс. руб. |
| **Котельная № 13** |
| 1. | Ул. Металлистов | Замена запорной арматуры в ТК-1 | Задвижка Ø50–2 шт. | 15,00 |
| 2. | Ул. Металлистов(котельная) | Замена запорной арматуры | Задвижка Ø100-2 шт.Задвижка Ø80-2 шт. | 40,00 |
| 3. | Ул. Металлистов(котельная) | Ремонт дымососов | Восстановление корпусаРемонт крыльчатки | 100,00 |
| **Котельная № 25** |
| 4. | Ул. Труда | Устройство наружного участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-8 | Труба ст.ППУ Ø159-6 п/м;Муфта термоусадочная Ø250 -8 комп. | 62,00 |
|  |  | **Итого:** | **6,0 п/м****Задвижки – 6 ед.** | **217,00** |