СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

10.12.2021 года  № 176

О реализации мероприятий в рамках

целевых программ за 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2006г. (с изменениями) «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию и.о. главного бухгалтера А.С.Козлову «О реализации мероприятий в рамках целевых программ за 2021 год», Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках целевых программ за  2021 год согласно приложению № 1.

- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»                                      Н.Н.Сапожникова

Приложение №1 к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

от 10.12.2021г. № 176

| Реализация мероприятий в рамках целевых программ за 2021 год. |
| --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт(руб.) | Процент исполнения, % | Причина неисполнения |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 3-оз от 15.01.2018г.) | 1.Обустройство контейнерных площадок в мкр.Центральный у д.3,1а,1б в д.Большое Куземкино Ленинградской области" 2.Разработка проектной документации на строительство линии наружного освещения от региональной дороги вокруг мкр.Центральный до выезда на региональную дорогу в д.Большое Куземкино и строительство линии наружного освещения и линии электроснабженияот региональной дороги вокруг мкр.Центральный до выезда на региональную дорогу в д.Большое Куземкино | (обл) | 1 059 300,00 | 1 059 300,00 | 100 | Работы выполнены, документы направлены на проверку в комитет МСУ |
|  |  |  | (район) | 187 000,00 | 186 936,00 | 100 | Работы выполнены, документы направлены на проверку в комитет МСУ |
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 147-оз от 28.12.2018г.) | 1.Приобретение и установка светодиодных светильников и крепежей к ним в дер.Волково 2.Устройство контейнерных площадок в дер.Горка, Малое Куземкино, Струпово, Федоровка, Калливере и Ванакюля 3.Расчистка и углубление мелиоративных канав с вырубкой деревьев и кустарников в дер.Калливере | (обл) | 1 278 200,00 | 1 278 200,00 | 100 | Работы выполнены, документы направлены на проверку в комитет МСУ |
|  |  |  | (район) | 225 600,00 | 225 565,00 | 100 | Работы выполнены, документы направлены на проверку в комитет МСУ |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2020 и 2021 годы | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 375 п. м. от д. № 11 до д. № 25-а по ул. Цветочная в д. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области, Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 285 п. м. от д. № 17-а до д. № 20 по ул. Прибрежная в д. Ударник | (обл) | 1 215 700,00 | 1 215 700,00 | 100 |  |
|  |  |  | (адм) | 214 600,00 | 214 535,60 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | (обл) | 1 289 652,30 | 1 289 652,30 | 100 |  |
|  |  |  | (район) | 227 858,70 | 227 858,70 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма «Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» | Проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | (обл) | 569 495,53 | 569 495,53 | 100 |  |
|  |  |  | (район) | 101 100,00 | 100 504,55 | 99 |  |
| 6 | Подпрограмма «Развитие благоустройства муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | (обл) | 1 487 500,00 | 1 487 497,87 | 100 |  |
|  |  |  | (район) | 262 514,30 | 262 499,63 | 100 |  |
| x | x | x | x | 8 118 520,83 | 8 117 745,18 | 100 |  |