Администрация муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2017г.                                                                        № 542

Об утверждении дорожной карты по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах Большеколпанского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2014г. №588 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области по вопросам упорядочения установки и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям» администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах Большеколпанского сельского поселения (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.А.Шалаева.

Глава администрации                                                     М.В. Бычинина

Д.И. Федоров

(81371) 61-457

Приложение

к постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения

от «14» декабря 2017г. №542

Дорожная карта

по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах Большеколпанского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация данных по количеству установленных общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | 20.01.2018г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» Администрация Большеколпанского с/п |
| 2 | Уточнение перечня МКД, подлежащих оснащению ОПУ | 01.02.2018г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» Администрация Большеколпанского с/п |
| 3 | Формирование перечня МКД, в которых отсутствует техническая возможность установки ОПУ | 01.02.2018 г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» Администрация Большеколпанского с/п |
| 4 | Проведение информационной работы с населением о необходимости установки ОПУ в соответствии с действующим законодательством | 01.03.2018 г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» |
| 5 | Согласование с ресурсонабжающими организациями перечня документов необходимых для установки ОПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.04.2018 г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» |
| 6 | Определение подрядной организации на установку ОПУ в МКД | 01.06.2018 г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» |
| 7 | Определение финансирования работ по установке ОПУ (Общее собрание собственников МКД) | 01.06.2018 г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» |
| 8 | Заключение договоров по установке ОПУ | 01.07.2018 г. | ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» |
| 9 | Предоставление графиков установки ОПУ в отношении МКД, в которых есть техническая возможность установки ОПУ | 01.08.2018г. | РСО ООО «Управляющая компания ЖКХ №1» ООО «NWB- строй» ООО «УК «ЭКСА» ООО «Прогресс» |